# 测试报告评审记录表

填表日期： 版本号：V\_1.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇产超声影像工作站软件 | | | 规格型号 | PLUS |
| 评审日期 | 2021年11月1 | | | 评审性质 | 评审 复审 |
| 待评审工作成果 | 妇产超声影像工作站软件系统测试报告PLUS V\_1.0 | | | | |
| 评审人员 | 梁喆、吴杰林、毛明春、吴婉萍、许生鸿、陈柏增、陈浩然、彭梓良 | | | | |
| 记录者 | 陈柏增 | 会议场所 | 会议室 | | |
| 会议内容 | 1. 回顾需求； 2. 达成目标的部分：完成了需求中的功能； 3. 未达成目标的部分：无 4. 软件遗留的问题：无 5. 工作中存在的问题： 6. 测试工作没有按要求和计划完成规范的文档输出，如测试要点； 7. 测试计划和执行安排太紧密，最后没有留出让产品收尾测试的时间和安排； 8. 开发计划变化不是每次都能落实到具体相关人员身上，尤其是测试。 | | | | |
| 评审结论 | 评审通过（不需要修改）、评审通过（需要修改）、评审不通过 | | | | |
| 纠正/预防措施、改进措施 | 针对工作中存在的问题，预期解决方案如下：   1. 严格执行测试规范流程，并把文档规范落到实处； 2. 测试计划尽量留出容错时间，并尽量在里程碑和测试接近完成前留出让产品测试和收尾的时间； 3. 开发计划变化一定要及时与相关人员沟通； | | | | |

编制/日期： 审批/日期：