# 测试报告评审记录表

填表日期： 版本号：V\_0.8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产前超声医学图像处理软件 | | | 规格型号 | PUS |
| 评审日期 | 2020年3月22 | | | 评审性质 | 评审 复审 |
| 待评审工作成果 | 实现PUS V\_0.8的需求，包括用户登录界面模块、系统管理模块和影像处理模块。 | | | | |
| 评审人员 | 梁喆、吴杰林、毛明春、吴婉萍、许生鸿 | | | | |
| 记录者 | 吴杰林 | 会议场所 | 会议室 | | |
| 会议内容 | 1. 回顾需求； 2. 达成目标的部分：完成了需求中的功能； 3. 未达成目标的部分：无 4. 软件遗留的问题：剩余3个bug，经评估，这3个bug对用户的影响可控，故下个版本解决； 5. 工作中存在的问题： 6. 对需求理解不够透彻，没有对需求影响的其他部分进行考虑； 7. 测试工作没有按要求和计划完成规范的文档输出，如测试要点； 8. 测试计划和执行安排太紧密，最后没有留出让产品收尾测试的时间和安排； | | | | |
| 评审结论 | 评审通过（不需要修改）、评审通过（需要修改）、评审不通过 | | | | |
| 纠正/预防措施、改进措施 | 针对工作中存在的问题，预期解决方案如下：   1. 开发和测试建议增加定期沟通，有需要最好把产品也叫上，并尽量多从不同角度看待需求，理解需求在产品上引起的变化和发现不合理处； 2. 严格执行测试规范流程，并把文档规范落到实处； 3. 测试计划尽量留出容错时间，并尽量在里程碑和测试接近完成前留出让产品测试和收尾的时间； | | | | |

编制/日期： 审批/日期：